大理州贯彻落实第二轮省生态环境保护

督察报告整改方案

2022年11月7日—11月21日，云南省第三生态环境保护督察组对大理州开展了生态环境保护督察，形成了《大理州生态环境保护督察报告》，经省委、省政府批准，于2023年2月16日向大理州进行了反馈。为全面、坚决、彻底完成整改任务，结合大理州实际，特制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想及习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的决策部署及省委、省政府工作要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护政治责任。以生态环境保护督察整改为契机，以改善生态环境为核心，以精准治污、科学治污、依法治污为工作方针，以洱海保护精准治理为重点，从严压实各级各部门责任，深入打好污染防治攻坚战，着力解决突出生态环境问题，切实防范生态环境风险，稳步改善生态环境质量，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，加快推进生态环境治理体系和治理能力现代化建设，全力推进绿色发展，持续推进绿色革命，着力保护苍山、保护洱海、保护乡愁，促进人与自然和谐共生。

二、工作原则

（一）提高思想认识。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，从思想认识上找差距、挖根源，深刻认识抓好整改工作的重要性、紧迫性，切实增强保护生态环境的自觉性、主动性，把抓好督察反馈问题整改作为检验“两个维护”和检视立场、品质、能力、意志的“试金石”，以生态环境高水平保护促进经济社会高质量发展。

（二）坚持问题导向。聚焦督察曝光的典型案例、督察报告指出的问题和群众投诉举报问题，实行清单式管理，依法依规逐一细化、量化、实化整改目标、整改时限、整改措施。对可以立即解决的问题，立行立改、真改实改，迅速整改到位；对需要长期整改的问题，制定切实可行的整改计划，明确整改要求，限期整改到位。

（三）举一反三整改。坚持目标导向，强化综合治理和系统观念，把一个问题当成一类问题来研究，解决一个问题带动整改一类问题，由此及彼、由表及里、实事求是推动解决共性问题，确保全面覆盖、应改尽改、挂账销号，做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、群众不满意不放过。

（四）建立健全机制。深刻剖析全州生态文明建设和生态环境保护存在问题背后的原因，深入研究治本之策，重点从完善工作体制机制、法规规章制度体系等方面，修订完善政府规章及政策性文件、有关地方性法规，着力建立健全长效机制，以最严格的制度、最严密的法治为全州生态文明建设和生态环境保护提供可靠保障。

（五）压紧压实责任。坚持效果导向，逐项分解任务，明确责任分工，层层压实各级党委、政府生态环境保护和督察整改主体责任，坚持“党政同责、一岗双责”，知责担责、知重负重、动真碰硬、履职尽责，坚决防止敷衍整改、表面整改、虚假整改，推动督察整改落地见效。

三、整改目标

（一）全面深入学习贯彻习近平生态文明思想。全州上下对习近平生态文明思想的学习领悟更加深入，践行习近平生态文明思想的政治自觉、思想自觉、行动自觉显著增强，对大理作为滇西北生态安全屏障的特殊地位和担负的重要使命的认识更加深刻，绿水青山就是金山银山的理念深入人心。像保护眼睛一样保护生态环境，算大账、算长远账、算整体账、算综合账，生态环境保护的责任感、紧迫感、使命感进一步增强，努力在全省建设生态文明建设排头兵中走在前列，走出一条以绿色为底色的高质量发展之路。

（二）督察反馈问题彻底整改到位。坚决扛牢生态文明建设和生态环境保护政治责任，把整改任务分解落实到各县（市）各部门，一项一项抓好落实，一件一件整改到位。对督察曝光的典型案例、督察报告指出的问题和督察交办的群众投诉举报问题，逐一制定整改措施，提出有效整改措施，强力推进问题整改，确保件件有着落、事事见成效。对督察报告指出的50个问题，在2023年年底前完成32个，2024年年底前完成5个，2025年年底前完成13个。

（三）生态环境质量持续改善。到2025年，生态环境质量持续改善，完成主要污染物排放总量控制和单位国内生产总值二氧化碳排放指标任务。全州地表水国控断面达到或优于Ⅲ类比例达到94.1％，劣Ⅴ类水体和县级城市建成区黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强。生态系统质量和稳定性持续提升，生物多样性保护水平进一步提高，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设取得新进展。

（四）绿色发展水平进一步提高。国土空间开发保护格局持续优化，绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”特色优势凸显，能源资源配置更加合理，支柱产业绿色低碳循环发展水平显著提升。生态文明建设示范区、“两山”实践创新基地创建持续推进，生态产品价值实现机制逐步建立健全。

（五）体制机制不断健全完善。瞄准生态环境、自然资源、住房城乡建设、农业农村、水利、林草等领域存在问题的关键症结，建章立制，对症下药，以制度约束巩固整改成效。进一步完善生态环境保护法规政策体系，健全监督、检查、督察、考核、问责机制，加强生态环境保护队伍建设，不断提高发现问题、解决问题的能力和水平。健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显提高。

四、整改措施

（一）提高政治站位、深化思想认识，不断增强抓好督察反馈问题整改的紧迫感、责任感、使命感。从思想和认识深处挖根源、找差距、寻原因，下最大的决心，重拳整改思想上、作风上、认识上影响生态文明建设和生态环境保护的突出问题。

1. 全面整改思想认识问题。学深悟透习近平生态文明思想，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对大理工作的重要指示批示精神，特别是对洱海保护治理重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。

2. 重拳整改督察指出问题。全面、深入、彻底整改督察报告指出的50个问题和交办的195件群众投诉举报问题。坚持立行立改、强力整改，把问题查处整改作为检验“两个维护”的重要标尺，真正把职责摆进去、把工作摆进去，以最高标准、最严制度、最硬执法、最实举措，动真碰硬抓好整改落实，不获全胜，绝不收兵。

3. 严肃整改干部作风问题。把生态环境保护作为检验干部拥护“两个确立”、做到“两个维护”，检视政治立场、品质、能力、意志的“试金石”，严厉整治在推进生态环境保护工作中调门高、落实差、口号多、行动少，特别是在推动解决一些突出生态环境问题方面不敢担当作为、不愿动真碰硬、作风不严不实、工作敷衍应付的行为，全面压实督察整改政治责任，坚决杜绝形式主义、官僚主义，严肃查处生态环境保护工作中的失职渎职行为，真正达到问责一个、警醒一片的效果。

4. 坚决整改发展方式问题。树牢“生态优先、绿色发展”、“共抓大保护、不搞大开发”理念，以减污降碳协同治理为抓手，围绕环境质量改善目标，持续优化产业布局，推动产业结构、能源结构、运输结构、农业结构调整。全力打造绿色能源、绿色食品、健康生活目的地“三张牌”，积极发展壮大循环经济，深入推进水、土地、矿产等资源的节约集约利用，推动绿色低碳循环发展。采用先进工艺装备技术和污染治理设施措施，提高资源利用效率和生态环境保护水平。大力发展节能环保产业，提升绿色发展水平，构建绿色产业体系，推动经济社会发展全面绿色转型。

5. 系统整改生态环境问题。以督察报告指出问题整改为契机，系统研究全州生态文明建设中的瓶颈问题和隐患问题，同步整改客观存在的其他生态环境问题，注重生态空间布局和生态安全管控，协同解决区域性、流域性、系统性环境问题，承担好维护区域、全省乃至国家生态安全的战略任务，守护好大理的蓝天白云、绿水青山、良田沃土。

（二）深入打好洱海保护治理攻坚战，推动洱海保护治理及流域转型发展精准提升。针对督察报告指出的洱海保护治理方面存在的差距和问题，立足洱海保护治理工作仍处于“爬坡过坎、滚石上山”阶段的实际，持续深入打好洱海保护治理攻坚战持久战。

1. 深化思想认识。深刻认识高原湖泊保护治理面临的严峻形势，认真借鉴和汲取全省湖泊保护治理经验、教训，切实增强责任感、紧迫感、使命感，坚持以洱海保护和绿色发展统领全州经济社会发展全局。牢固树立“让湖泊休养生息”的理念，把洱海保护治理作为为政一方的基本职责，把洱海保护治理变成广大干部群众的自觉行动，真正做习近平生态文明思想的坚定信仰者、忠实践行者、有力推动者，让党中央放心、让省委、省政府放心、让人民群众放心。

2. 细化治理措施。制定印发《大理州贯彻落实生态环境部回访调研指示要求和省委省政府决策部署统筹推进洱海保护治理及流域转型发展三年精准提升工作方案（2023—2025年）》，紧紧围绕“到2025年，洱海总体保持良好湖泊水质；到2035年，洱海水质总体稳定在Ⅱ类”的目标，坚持以洱海流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程为抓手，持续巩固提升“6个两年行动”工作成效，系统实施湖体水生态修复、入湖河流水质提升、农业面源污染治理、城镇截污治污体系、农村生活污水治理、湿地提质增效、苍山洱海一体化保护治理、流域转型发展、西湖水环境治理9个“三年精准提升行动”，加快补齐洱海保护治理存在的短板和差距，突出重点抓实初雨防控、藻华防控、死亡水草收割管理、鱼塘清退区生态修复等“保水质、防藻华”重点工作，统筹推进洱海流域高质量转型发展，多措并举推动洱海水质、水环境、水生态“三位一体”同步改善。

3. 建立健全长效机制。州委、州政府对洱海保护治理承担主体责任，大理市、洱源县承担属地责任，党政主要领导承担第一责任人责任，州洱海保护治理及流域转型发展指挥部统筹推进各项具体工作，州河长办承担相应工作责任。注重解决深层次矛盾和体制机制障碍，着力建立健全长效机制，推动洱海保护治理“多规合一”，加强洱海保护治理规划与各级空间规划衔接。按照《云南省人民政府关于九大高原湖泊“三区”管控的指导意见》要求,结合洱海保护管理实际，从严制定洱海“三区”管控实施细则。始终以最严格制度、最严密法治推进洱海保护治理。坚决查处洱海保护治理中的违规违纪违法问题。

（三）持续推动污染防治攻坚战走深走实，着力补齐生态文明建设短板。针对我州在城市污水管网建设、城镇生活垃圾处理、农村生活污水处置、开发区环境建设等重点领域存在的短板和突出环境问题，打一场标本兼治的污染防治攻坚战。

1. 严厉整治城市生活污水收集处理方面的突出问题。统筹水资源利用、水环境治理和水生态保护，开展城市黑臭水体整治、入河排污口排查等专项行动，持续推进地级以上城市污水处理提质增效，因地制宜推进县级城市和县城污水处理提标改造。全面开展城市（县城）排水管网排查整治，新建及改造排水管网，形成主管、支管、毛细管基本完善的污水管网体系，基本消除城市建成区管网空白区、污水直排口，解决雨污混流和管网漏损、错接混接等问题。因地制宜推进乡镇镇区生活污水治理。

2. 严厉整治城镇生活垃圾方面的突出问题。全面提升城市生活垃圾分类收集转运能力和厨余垃圾处理能力，提高城市生活垃圾焚烧处理占比。按照分类推进和分布实施原则，推进城乡一体化、镇村一体化、就近就地治理和跨区域协同处置的垃圾清运处理模式，完善收集、转运、处理设施建设和服务。

3. 严厉整治农村生活污水方面突出问题。注重统筹规划、有效衔接，稳步推进农村生活污水治理，优先推广运行费用低、管护简便的农村生活污水治理技术，建立农村生活污水处理设施运行维护长效机制，基本消除较大面积的农村黑臭水体。因地制宜推进农村生活污水治理。

4. 严厉整治园区环境基础建设方面的突出问题。加大园区企业特别是涉重金属、涉危化品企业环境污染隐患排查整治力度，加强园区环保基础设施建设，提升环境监管智能化、现代化水平。对各个园区开展联合检查，核查整改集中污水处理设施未建成或工业固废处置利用率不达标等问题，完善环境风险防控设施。对煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等行业存量、在建、拟建“两高”项目进行全面排查，实施动态化清单管理，对违法违规用能和排放行为依法依规坚决制止。积极推进钢铁、有色、化工、建材等行业节能低碳改造。对在产化工企业进行全面排查，重点对沿江（河、湖）不合规企业和违法违规“小化工”进行整治。

（四）打好生态环境保护持久战，着力夯实生态文明建设根基。针对长江经济带保护修复、矿山生态修复和尾矿库治理、集中式饮用水水源地保护等方面存在的问题，打一场“利当前、惠长远”的生态环境保护持久战。

1. 深入打好长江流域（大理段）保护修复攻坚战。坚持“共抓大保护、不搞大开发”，严控长江岸线开发利用，强化自然岸线保护，推进岸线生态修复，深入推进长江流域（大理段）生态保护修复和污染防治。研究制定长江（大理段）“一河一策”方案并认真实施。实施好长江流域重点水域“十年禁渔”，有效恢复水生生物多样性。狠抓突出生态环境问题整改，扎实推进城镇污水垃圾处理和工业、农业面源、船舶、尾矿库等污染治理工程。持续开展工业园区污染治理、“三磷”行业综合整治等专项行动。

2. 深入推进生态系统保护和修复工作。持续提升生态系统多样性、稳定性、持续性，实施重要生态系统保护和修复重大工程、山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。科学推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理和历史遗留矿山生态修复，开展大规模国土绿化行动。推行草原森林河流湖泊休养生息，提升生态系统的稳定性和复原力。加强生态保护修复监督评估。加强草原保护修复、湿地保护恢复以及重要物种受损生境和栖息地恢复。加强重金属污染物排放管理，动态更新全口径清单。严格准入管理，在重金属污染防控重点区域实行新、改、扩建项目“减量替代”，其他区域实行“等量替代”。优化调整有色金属产业结构，依法依规推动有色金属矿采选、冶炼行业落后和低效产能退出。以重点重金属污染物防控为抓手，深入开展重点行业重金属污染防控。加强涉重金属固体废物环境管理，推进历史遗留涉重金属工业固体废物堆存场所环境风险隐患排查整治。

3. 巩固提升饮用水安全保障水平。加快推进城市饮用水水源地规范化建设，持续巩固地级集中式饮用水水源地保护治理成果，全面开展县级集中式饮用水水源地不达标整治。基本完成乡镇级水源地保护区划定、立标并开展环境问题排查整治，加强农村饮用水水源地保护，推动跨界水源地联保共治。加强集中式饮用水水源地监控能力建设，强化全过程监管。

五、组织保障

（一）加强组织领导。州委、州政府定期不定期专题研究督察整改工作。成立由州委、州政府主要负责同志任组长的大理州第二轮省生态环境保护督察整改工作领导小组，全面深入推进整改工作。

（二）强化跟踪问效。州生态环境保护督察工作领导小组办公室要建立日常调度督办机制，及时掌握整改进展情况，加强对整改工作的督导督办，制定验收销号标准及验收工作方案，推动问题逐项严格整改、逐个验收销号。对整改推进不力、进度明显滞后、整改落实不到位等问题突出的，采取函告、通报、约谈等措施进行督办。牵头单位会同配合单位、责任单位，按照标准开展验收，确保问题整改不落实不放过、不到位不放过、不达标不放过。

（三）严格监督检查。各县（市）党委和政府要加强组织领导，细化落实举措，逐级传导压力，层层抓好落实。州委督查室、州政府督查室要采取专项督查、明察暗访等方式，每半年至少开展1次督查。州人大常委会和州政协定期不定期对各县（市）整改工作情况进行监督。州级行业主管部门要认真履行主管责任，加强督促指导，确保交办问题有人盯、有人办。

（四）严肃追究责任。强化监督执纪问责，对督察组移交的生态环境损害责任追究问题，由州纪委监委依据有关规定，逐一厘清责任，依规依纪依法严肃追责问责；对整改过程中发现的问题线索，及时介入调查，严肃处理；对整改工作中不作为、慢作为、乱作为，以及虚假整改、表面整改、敷衍整改的问题，依规依纪严肃追究责任。

（五）加强宣传报道。加大督察整改宣传力度，不断提高公众对生态环境保护的参与度和知晓度。适时报道突出生态环境问题查处情况和绿色发展成果成效的典型事例，接受广大人民群众监督，大力营造良好的生态环境保护社会氛围。

附件：大理州第二轮省生态环境保护督察报告整改措施清单

附件

大理州第二轮省生态环境保护督察报告

整改措施清单

一、贯彻落实习近平生态文明思想自觉性、主动性、坚定性不够

督察报告指出：大理州一些地方和部门学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记重要指示批示精神的自觉性、主动性、坚定性还不够，落实成效有差距。对习近平生态文明思想学习宣传不够系统深入，一些地方和部门领导干部对高水平保护、高质量发展认识不深刻，较真碰硬不够，攻坚破难不力。

责任单位：各级党委和政府

牵头单位：州委办公室、州政府办公室

配合单位：州委组织部、州委宣传部、州生态环境局、州发展改革委

整改目标：“生态优先、绿色发展”的理念更加牢固，把大理打造成为践行习近平生态文明思想的实践基地和绿水青山就是金山银山的全国示范样板，走出一条以绿色为底色的高质量发展之路，努力在云南建设全国生态文明建设排头兵中走在前、当标兵

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

1. 深入学习贯彻习近平生态文明思想。各级党委、政府将习近平生态文明思想、习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作的重要指示批示精神等纳入党委（党组）理论学习中心组学习、各级党校（行政学院）教学、党政领导干部培训的重要内容，进一步牢固树立绿水青山就是金山银山理念。

2. 压紧压实生态环境保护政治责任。各级党委、政府认真履行“党政同责、一岗双责”，每季度至少研究1次生态环境保护工作，及时研究解决突出生态环境问题，不断补齐生态环境保护短板弱项，持续改善全州生态环境质量。有关部门认真落实管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保要求，压紧压实生态环境保护责任，持续推动解决行业突出生态环境问题。

3. 加快绿色转型升级。积极践行绿水青山就是金山银山的理念，加快实施“双核驱动、协同发展”、“大祥巍一体化发展”，全力构建“一体三城四单元”城镇发展新格局、“445”现代产业体系和碳达峰碳中和“1＋N”工作体系，推动产业结构和布局持续优化，能源资源节约集约利用，深入推动全州经济社会发展全面绿色转型。

二、西洱河四级坝断面水质改善系统性、科学性谋划不足

（一）督察报告指出：2020年、2021年国家长江经济带警示片披露，大量生活污水直排大理市西洱河，第二轮中央生态环境保护督察也指出了该问题，西洱河四级坝断面水质长期劣Ⅴ类

责任单位：大理市党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州住房城乡建设局

整改目标：加强下关城市建成区清污分流改造和城市生活污水收集处理能力建设，不断改善南干渠末端雨水仓水质，切实减轻西洱河污染负荷

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 提升城市污水处理能力。完成大理古城下沉式再生水厂（二期）工程建设，新增城市生活污水处理能力2万m3/d；完成天井污水处理厂及配套管网工程建设，新增城市污水处理能力4万m3/d。

2. 完成大理市第一污水处理厂挖潜增效改造工程，确保大理市第一污水处理厂日处理污水量稳定达到设计处理规模（12.9万m3/d）以上。

3. 深入推进洱海流域城镇排水专项整治。持续开展下关中心城区城镇排水户专项整治，实现排水许可工作规范化、制度化、常态化管理，从小区源头上实现雨污分流。

4. 加快实施城市建成区雨污分流攻坚战，从工程管网体系上实现雨污分流。大理市、大理经济技术开发区分别制定辖区内中心城区雨污分流改造及管网提质增效年度计划，并完成年度城区雨污分流改造任务。

5. 全面完成2020年、2021年国家长江经济带警示片披露和第二轮中央生态环境保护督察指出大量生活污水直排大理市西洱河问题整改验收销号工作。

（二）督察报告指出：西洱河四级坝断面水质长期劣Ⅴ类，断面水质改善的系统性、科学性谋划不足

责任单位：大理市、漾濞县党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州住房城乡建设局、州洱管局、州林草局、州水务局、州能源局

整改目标：按照“坚持综合治理、系统治理、源头治理，突出精准治污、科学治污、依法治污，集中力量、精准施策、靶向治疗”的原则，稳步推进《大理州西洱河四级坝国控断面脱劣攻坚行动方案》各项攻坚措施，实现西洱河四级坝国控断面2023年年度脱劣

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 强化工程措施，提升城镇截污治污水平。加快推进下关、太和、古城片区雨污分流改造工程建设，实施大理经济技术开发区雨污分流改造工程、海东片区雨污分流改造工程、南干渠（石房子—波罗江段）改造工程、南山片区雨水收集清水入河工程，启动大理市综合管网（兴盛桥至天生桥）二期工程，开展城镇排水专项整治，加强南干渠日常运营管理，推进天井片区污水处理厂新建工程，理顺海东污水处理厂（网）管理体制机制，加强大渔田污水处理厂运行监管，确保尾水达标排放，持续巩固登龙河水环境综合治理、大理市城镇污水再生利用工程（一期）、凤仪污水处理厂扩容改造工程；开展大理市北干渠清污排查整治；加快实施金星河水环境综合治理工程建设；强化西洱河两岸村庄污水治理。

2. 强化生态措施，改善河道水生态环境。恢复西洱河自然生态功能；科学合理实施洱海生态出流；巩固西洱河河道绿化生态功能。

3. 强化管理措施，建立长效管理机制。进一步完善西洱河生态环境智慧监管系统；强化西洱河流域生态环境执法监管、推进西洱河入河排污口排查整治；抓实海西汛期污染防控、严格落实河长制责任。

三、沘江水质由2021年Ⅲ类下降为Ⅴ类

督察报告指出：2022年1—10月，沘江水质由2021年Ⅲ类下降为Ⅴ类。

责任单位：云龙县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州水务局、州住房城乡建设局、州农业农村局、州应急局、州工业和信息化局

整改目标：沘江水质达到水功能区考核要求

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 严格贯彻落实河长制工作要求。加大河长制联动机制落实，形成齐抓共管的工作格局。

2. 提升沘江沿线污水处理能力。实施县城污水处理厂提标改造工程，确保县城污水处理厂排放标准达到一级A标。加强沘江沿线乡镇集镇生活污水、农村生活污水整治，减少沘江污染负荷。

3. 加大沘江沿线面源环境综合整治力度。对沘江沿线的农村生活垃圾、生活污水和畜禽养殖进行综合整治，争取并实施沘江沿岸畜禽粪污资源化利用工程，杜绝污水直排、垃圾随意倾倒，实现沿岸村庄环境整洁,生活垃圾得到有效处置，消除污染隐患。

4. 强化入河排污口排查工作。制定《云龙县入河排污口排查工作方案》，对现有排污口重新进行梳理，登记造册；对需要保留的排污口加强监管，确保达标排放；对不需要保留的排污口一律封堵，对来水源头进行彻查，追根溯源，源头治理。

5. 大力整治环境违法行为。坚持日常监管和集中检查相结合，全面监管和重点监管相结合，定期开展整治违法排污专项行动，形成全覆盖、无缝隙监管机制。加大执法力度，开展多部门联合执法，坚决、持续打击非法排污、偷排漏排、非法倾倒等环境违法行为。

6. 加快推进污染治理工程。加快推进中和实业股份有限公司历史遗留5号渣库环境应急治理工程，截断污染源。

四、漾濞县环境空气质量全省排名靠后

督察报告指出：漾濞县环境空气质量2022年1、2季度在全省129个县（市、区）中排名分别为倒数第10、倒数第7。

责任单位：漾濞县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州住房城乡建设局、州交通运输局、州林草局、州市场监管局、州农业农村局

整改目标：驰而不息打好蓝天保卫战，确保漾濞县大气环境质量排名提升

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 严格建筑施工扬尘管控。督促建筑施工工地严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。对暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

2. 加强秸秆焚烧控制。强化各级政府秸秆禁烧主体责任，严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气；坚持堵疏结合，全面加强秸秆综合资源化利用。

3. 加强餐饮油烟治理监管。督促餐饮服务业经营者安装油烟净化设施；已安装的定期清洗维护，确保运行正常。

4. 持续推进重点行业污染防控。定期开展环境空气质量监测预警预报，强化环境执法监管，切实抓好工业生产、汽修、加油站、移动源、森林防火等大气污染防治工作，从源头上减少污染，持续改善环境空气质量。

5. 严控道路扬尘管控。加强县城建成区道路及周边道路的保洁洒水降尘力度，严控道路扬尘；强化公路、铁路等交通基础设施建设扬尘管控。

五、巍山县传统古建筑砖瓦烧制产业缺乏长远规划和转型升级办法

督察报告指出：巍山县传统古建筑砖瓦烧制产业经过多年整治，仅数量减少，缺乏长远规划和转型升级办法。

责任单位：巍山县党委和政府

牵头单位：州工业和信息化局

配合单位：州自然资源和规划局、州生态环境局、州文化和旅游局（州文物局）、州住房城乡建设局

整改目标：编制完成传统古建筑砖瓦烧制产业发展规划，引导产业转型升级；巩固煤改气技改成果

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 全面开展县域内传统古建筑砖瓦烧制企业排查，掌握基本底数，并对产业发展进行综合研判。

2. 以规划引领，制定县域内“十四五”砖瓦烧制产业发展规划，合理布局，积极培育龙头企业；按散乱污综合整治“关、停、升、转”的分类处置原则，强化煤改气技改工作。

3. 加强传统古建筑砖瓦烧制产业环境监管，规范生产经营行为。

六、绿色转型发展基础较为薄弱

督察报告指出：探索践行绿水青山转化为“金山银山”的路径、方法不多，旅游业提档升级缓慢，大健康产业整体规模仍然偏小，绿色转型发展基础较为薄弱。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州发展改革委

配合单位：州生态环境局、州文化和旅游局、州卫生健康委、州农业农村局、州林草局、州能源局、州工业和信息化局等州级有关部门

整改目标：2023年完成洱海流域GEP核算工作，出台大理州碳达峰实施方案，构建大理州碳达峰碳中和“1＋N”政策体系。实施“大健康＋医疗”、“大健康＋科技”、“大健康＋文旅”战略，在“十四五”期间把大理建设成为云南省省级医学副中心。加快大理传统文旅产业转型升级步伐，打造“去有风的地方”系列文旅品牌

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 高质量完成洱海流域GEP核算工作。通过构建一套科学的核算体系和方法，算出洱海流域“绿水青山”的总价值，为把“绿水青山”转化为“真金白银”奠定基础、提供依据。

2. 以大理古城国家级旅游度假区、双廊艺术小镇省级旅游度假区、喜洲古镇省级旅游度假区为重点，进一步完善基础设施、提升景观品质、精细管理服务，加快世界级旅游度假区建设步伐。在深化“有一种生活叫大理”、“中国最佳爱情表白地”、“潮玩大理新地标”、“中国最美乡愁带”等文旅IP的基础上，趁热打铁推出“去有风的地方”系列顶流IP，让全州12县（市）的特色旅游资源、线路、产品借势推广，保持全球顶流的宣传优势。精心设计“去有风的地方打卡路线图”增加旅游新热点，编制“去有风的地方”系列旅游精品线路，打造大理精品自驾旅游线路体系。

3. 充分发挥《大理州“十四五”大健康产业发展规划》的引领指导作用，以洱海保护和绿色发展统领全州经济社会发展全局，按“一中心三园区”的思路集中建园，推动“大祥巍”大健康产业一体化发展，构建大健康产业高质量可持续发展新格局。

4. 加快构建大理州碳达峰碳中和“1＋N”政策体系，积极稳妥推进碳达峰碳中和。抢抓“双碳”等战略机遇，主动承接产业转移，大力发展以光伏为主的新能源产业，并依托绿色能源优势大力发展以硅光伏、新能源电池为主的先进制造业。切实加强林草生态修复，抓好林草碳汇工作。提升生态农业减碳增汇，推动畜禽粪污、秸秆等资源化利用，推广“光伏＋设施农业”等低碳农业模式。

七、能源使用效率不高

督察报告指出：能源使用效率不高，单位工业增加值能耗均高于全省平均水平。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州工业和信息化局

配合单位：州发展改革委、州能源局

整改目标：全州规模以上工业单位增加值能耗达到或低于全省平均水平

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 持续推动大理州工业产业转型升级发展，围绕硅光伏、新能源电池、绿色铝深加工、生物医药4条产业链，走一条以绿色为底色的高质量发展之路，推动立新硅材、鸿新单晶硅棒、宸宇新材料、贝特瑞负极材料、华晟高效异质结光伏电池、宏井新材料铝精深等产业项目落地和陆续建成投产，“十四五”期间大理州的单位工业增加值能耗进一步降低。

2. 依法对高耗能重点企业开展节能监察、专项能源审计和节能诊断，督促企业对在役的落后低效用能设备实施淘汰改造，帮助企业查找问题，制定降低能耗的技术改进方案，指导企业不断提高节能降耗工作水平。

3. 积极组织企业申报云南省能效“领跑者”企业，组织企业开展清洁生产申报创建工作，帮助企业节能增效。

八、洱海流域农业集约化水平和组织化程度不高

督察报告指出：洱海流域农业集约化水平和组织化程度不高，缺乏有实力的龙头企业带动，农产品品牌建设滞后。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州农业农村局

配合单位：州投资促进局、州商务局

整改目标：推动洱海流域农业绿色高质量发展，60户新认证“三品一标”农产品100个以上

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 鼓励农业企业、农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体采取土地流转、土地托管、订单带动、股份合作等多种方式，推动种植业适度规模化发展。

2. 加大招商引资力度，支持有实力的农业龙头企业落地洱海流域发展绿色生态农业。

3. 着力打造一批农产品品牌，示范引领洱海流域农业绿色高质量转型发展。

九、祥云县象鼻庄、小官村2座污水处理系统没有发挥应有环境效益

督察报告指出：2015年9月，祥云县建成象鼻庄、小官村2座污水处理系统后，有关部门相互推诿扯皮，对第三方运维公司未实施有效监管，导致2座污水处理系统长期空转，形同摆设，没有发挥应有的环境效益，造成国有资产严重浪费。

责任单位：祥云县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州住房城乡建设局、州水务局、州财政局

整改目标：象鼻庄、小官村2座污水处理系统正常运行，发挥应有环境效益

整改时限：2023年6月30日

整改措施：

1. 明确象鼻庄、小官村2座污水处理系统管理主体，压实管理责任。

2. 全面排查象鼻庄、小官村2座污水处理系统环境问题，及时查缺补漏，确保截污管网、运行设施完备。

3. 健全长效管理机制，强化资金保障，加强日常监管，确保污水处理系统正常运行，发挥应有的环境效益。

十、剑湖主要入湖河流永丰河水质长期没有得到有效改善

督察报告指出：剑川县剑湖主要入湖河流永丰河水质长期没有得到有效改善。

责任单位：剑川县党委和政府

牵头单位：州水务局

配合单位：州生态环境局、州农业农村局、州住房城乡建设局

整改目标：紧紧围绕剑湖“一湖一策”方案，制定并落实永丰河“一河一策”脱劣方案，综合施策，精准治理，提升永丰河水质，2024年年底实现永丰河年均脱劣目标

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

1. 修订完善永丰河“一河一策”行动方案；强化河长制责任落实，常态化实效化开展“河长清河”、“清四乱”等专项行动，推动水质改善。

2. 加快推进县城污水管网提升改造，2023年年底消除县城建成区管网空白区；加快推进永丰河沿线金龙村、文华村、向前村、朱柳村和龙门村农村生活污水收集工程，确保2023年年底实现管网闭合。

3. 加强永丰河水质动态监测，及时分析研判水质情况，为科学治理提供支撑。

4. 抓实剑湖及永丰河流域农业面源污染防治。

5. 加快永丰河河道生态治理工程，提升永丰河生态净化功能。

十一、权力监督制约机制不完善

督察报告指出：生态环境工程建设主责部门履行监管监督职责不到位，发现违规违纪问题不及时。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州纪委监委

配合单位：州委组织部

整改目标：立足纪检监察机关职责定位，做实专责监督，进一步压实生态环境工程建设主责部门主体责任，推动全州生态环境保护工作责任意识不断提高，严厉查处环境治理工程建设领域违规操作、贪污受贿等行为，及早、及快、精准铲除腐败滋生土壤

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 认真做好第二轮省生态环境保护督察移交大理州生态环境保护失职失责问题的责任追究工作，严格依规依纪依法，精准开展问责，切实传导压力，推动生态环境保护责任落实。

2. 把履行生态环境保护责任情况作为政治监督的重点，强化对督察报告问题整改推进情况的监督，压实整改政治责任。

3. 紧盯生态环境保护不作为、慢作为、乱作为，以及虚假整改、表面整改、敷衍整改等问题，严肃查处贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神不力，贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署和省州党委、政府工作要求不力，各级党委、政府及其相关职能部门执纪执法不严、失职渎职等行为。

4. 加大典型案例通报曝光力度，做实做细案件查办“后半篇文章”，用身边的典型案例警示、震慑、教育身边人。

十二、河长制联动机制落实不够，齐抓共管的工作格局尚未完全形成

督察报告指出：河长制联动机制落实不够，齐抓共管的工作格局尚未完全形成，工作重部署、轻落实，对上级部门交办的问题整改不及时。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州水务局

配合单位：州河湖长制领导小组各成员单位、联系部门

整改目标：严格落实河湖长制，压实各级河湖长、河湖长办、河湖长联系部门、河湖长制领导小组成员单位职能职责，促进河湖长制有能有效。全面完成2021年水利部、卫星遥感发现问题整改和销号

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

1. 压实河湖长制工作责任，发挥好各级河湖长办牵头抓总的作用，履行好组织、协调、分办、督办职责，督促各部门通力合作、联防联控，形成河湖管理保护合力。

2. 纵深推进“清四乱”常态化规范化，持续清理整治河湖“四乱”问题，坚决遏增量、清存量，将清理整治工作向中小河流、乡村河湖延伸，及时解决河湖突出问题。

3. 加大河湖“四乱”、碍洪突出问题整改力度，确保水利部暗访发现的6个问题和卫星遥感发现的48个问题按时整改销号。

十三、重大交通基础建设项目违法使用林地问题突出

督察报告指出：全面推行林长制工作有差距，建设项目未批先建、边批边建情况时有发生。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州林草局

配合单位：州交通运输局

整改目标：依法查处违法使用林地行为，对造成破坏的林地开展生态修复，建立长效机制加强项目使用林地监管

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 对大漾云、宾鹤高速等重大交通基础设施建设项目违法使用林地行为依法查处，继续使用林地的完善手续，不使用的恢复林业生产条件和恢复植被，确保受损生态及时得到修复。

2. 建立机制，长效监管。建立建设项目使用林地日常监管机制，明确各级项目使用林地日常监管责任、制度、措施，确保项目依法依规使用林地，确保第一时间发现问题、及时处置。

3. 将破坏森林资源违法案件查处整改纳入年终林长考核，进一步压实森林资源保护地方主体责任，切实保护好辖区内森林资源安全。

十四、苍山洱海国家级自然保护区监督管理、巡查巡护等工作有差距

督察报告指出：苍山洱海国家级自然保护区监督管理、巡查巡护等工作有差距，自然环境状况、生物多样性资源、物种生境状况等底数不清。

责任单位：大理市、漾濞县、洱源县党委和政府

牵头单位：苍洱自然保护区管理局

配合单位：州林草局、州洱管局、州农业农村局、州生态环境局

整改目标：建立信息管理平台和常态化巡护监测机制；开展苍山综合科学考察，摸清苍山生物多样性资源底数，建立苍山珍稀濒危植物种质资源库

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

1. 践行绿水青山就是金山银山和山水林田湖草沙生命共同体理念，按照苍山洱海一体化保护治理的总要求，切实履行苍山洱海保护区保护管理职责。

2. 加大巡护巡查力度，大理市、漾濞县、洱源县人民政府按照属地管理主体责任全面落实林长制、河湖长制确定的监督管理和巡护巡查职责，统筹整合天保护林员、生态护林员、河道管护员、苍山卫士、洱海卫士等力量，加大对苍山监督管理和巡查巡护力度；保护区管理部门建立苍山信息化管理系统，运用苍山巡护子系统，形成巡护监测、管理服务信息化管理平台，实施苍山洱海国家级自然保护区苍山片区短信警示服务，对发现的问题，及时交办，立行立改。

3. 开展苍山综合科学考察，由保护区管理局牵头，联合科研院所、高等院校组织实施苍山综合科学考察，开展自然资源和生物多样性资源调查，摸清苍山生物多样性资源底数，编制资源名录，建立苍山珍稀濒危植物种质资源库。

4. 完成保护区外来入侵物种普查，大理市、漾濞县、洱源县人民政府加快推进辖区内苍山洱海国家级自然保护区外来入侵物种普查工作，摸清分布情况，分析危害及影响，切实保护好苍山生态安全。

十五、祥云县4个非煤矿山企业非法占用林地、土地

督察报告指出：祥云强元工贸有限责任公司、祥云县三才工贸有限责任公司、祥云昆仲工贸有限责任公司、祥云县和鑫强矿业有限公司等4家非煤矿山企业非法占用林地。

责任单位：祥云县党委和政府

牵头单位：州林草局

配合单位：州自然资源和规划局、州公安局

整改目标：对4家企业违法违规行为依法查处整改，对造成破坏的土地、林地开展生态修复，建立长效机制确保已完成整改的问题不反弹，切实保护好森林生态资源

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 对刘厂镇龙山范围内祥云强元工贸公司、祥云三才工贸公司、祥云昆仲工贸公司、祥云和鑫强矿业公司非法占用林地用于砂石开采情况进行摸底排查，对违法违规占用林地问题依法进行查处。举一反三，全面加强非煤矿山企业监管。

2. 督促限期恢复植被。祥云强元工贸公司、祥云三才工贸公司、祥云昆仲工贸公司、祥云和鑫强矿业公司等按应补尽补的原则恢复植被。于2月底前完成植被恢复方案编制及审核，对未恢复到位的，督促当事人履行法律义务，严格按照恢复方案及植被恢复规范要求恢复植被和林业生产条件，对违法建筑物未拆除的依法拆除，加快完善办理使用林地手续。对拒不按要求治理非法占用林地的企业，采取停工停产或关停等方式，及时制止事态恶化，必要的时候，按相关法律法规处罚或追究民事、刑事责任。

3. 违法使用的林地，经依法查处后及时进行收回，违法修筑的水泥路尽快完善使用林地手续，不符合办理条件的坚决拆除，收回林地、恢复植被。

4. 常态监管，构建机制。进一步压实森林资源保护地方主体责任，切实保护好辖区森林资源安全，并将森林资源保护情况纳入年终林长考核。

十六、漾濞县上坝田沙石加工有限公司环保措施落实不到位

督察报告指出：漾濞县上坝田沙石加工有限公司堆料场“三防”措施不到位，沉淀池雨污分流措施不到位，未按照环评要求建设截排水沟。

责任单位：漾濞县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州自然资源和规划局、州工业和信息化局

整改目标：按照环评要求完善环保措施

整改时限：2023年6月30日

整改措施：

1. 督促企业按“三防”要求，对堆存的成品砂石进行防尘网覆盖，增设1台雾炮以加强降尘措施；按环评要求建设截排水沟，进一步完善雨污分流措施。

2. 加强日常执法监管，压实企业环境保护主体责任，依法查处违法行为，严格落实污染防治措施。

十七、鹤庆县部分砂石料生产企业履行环保责任不到位

督察报告指出：鹤庆县金墩佳鑫砖厂大气污染防治设施未正常运行。马厂金碧山石场扬尘防控不到位、双利砂石厂建筑石料用灰岩矿加工区未办理用地审批手续。

责任单位：鹤庆县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州自然资源和规划局、州工业和信息化局

整改目标：鹤庆县金墩佳鑫砖厂和马厂金碧山石场完善污染防治设施并正常运行，完善双利砂石厂建筑石料用灰岩矿加工区用地手续

整改时限：2023年6月30日

整改措施：

1. 督促鹤庆县金墩佳鑫砖厂、马厂金碧山石场立行立改，完善污染防治设施并正常运行。

2. 加强日常执法监管，压实企业环境保护主体责任，依法查处违法行为，严格落实污染防治措施。

3. 依据有关政策规定，完善双利砂石厂建筑石料用灰岩矿加工区用地手续。

十八、洱源县万头规模化生猪养殖项目环保手续不齐全

督察报告指出：洱源县万头规模化生猪养殖项目未完成环保验收，突发环境事件应急预案未备案。

责任单位：洱源县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州农业农村局

整改目标：完成环保验收及突发环境事件应急预案备案，加强日常监管，确保生态环境安全

整改时限：2023年6月30日

整改措施：

1. 加强对企业相关业务指导及帮扶，督促指导业主单位尽快完成环保手续办理工作。

2. 加大对企业日常环境问题巡查执法力度。

3. 督促业主单位认真整改，按期完成环保竣工验收相关手续及突发环境事件应急预案备案工作。

十九、洱海水质反复风险大

督察报告指出：受全球气候变化影响，洱海天然径流量呈递减趋势变化，水力停留时间变长，导致洱海水动力明显不足，底泥沉积和难降解污染物累积效应叠加，洱海化学需氧量、总磷、高锰酸盐指数等指标全湖均值长期在Ⅱ类和Ⅲ类水质分界线上下波动。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州洱管局

配合单位：州水务局、州生态环境局、州气象局、省水文水资源局大理分局

整改目标：2023年国考断面水质为优，不发生规模化藻类水华

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 持续做好洱海湖区水质监测，强化专家分析研判，为洱海保护治理工作提供技术支撑。

2. 编制年度洱海流域水资源调度运行方案，科学调度水资源，做到有进有出，增加洱海水动力。

3. 实施洱海生态调查项目，开展水资源和水位变化对洱海水生态环境的影响调查，摸清洱海流域水资源量，提出流域水资源联合调度的措施建议。

4. 对沿湖鱼塘清退区现状进行调查、复核，完成海西片区洱滨村和下鸡邑段的鱼塘清退区基底修复试点工作，探索开展洱海近岸底泥沉积和难降解污染物的治理。

5. 强化流域节水管水。执行取水审批制度，有效落实取水许可、有偿使用制度，严格管控洱海和苍山十八溪取水，依法取缔入湖河流源头人饮取水口；统筹生活、生产、生态用水，确保更多好水清水通过河道直补洱海。

6. 加强洱海鱼类资源保护和恢复工作。持续开展洱海鱼类增殖放流，不断优化洱海鱼类种类和群落结构，充分发挥“以鱼控藻、以鱼净水”作用。持续开展银鱼、西太公鱼等外来物种小型鱼类生态调控。

7. 抓实初期雨水防控工作，尽可能削减死亡水草腐烂分解和雨水冲刷带来的冲击性污染负荷。

二十、洱海入湖河流水质改善难度大

督察报告指出：2021年27条主要入湖河流中，莫残溪、罗时江、白塔河、中和溪4条水质未达到Ⅱ类，罗时江水质从IV类改善为Ⅱ类任务艰巨，白鹤溪完成2022年度目标任务难度大。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州水务局

配合单位：州生态环境局、州洱管局、州住房城乡建设局、州农业农村局、州林草局

整改目标：确保27条主要入湖河流水质优良率达100％

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 制定《大理州洱海主要入湖河流水质改善三年精准提升工作实施方案》，采取有力措施认真贯彻执行。

2. 加快推进流域城乡统供水工作，加强流域截污治污体系常态化排查整改，杜绝污水跑冒滴漏流入沟渠、河道。强化河道沿线“三清洁”工作。

3. 强化农业面源污染防控，抓实清洁田园，推进农作物秸秆综合利用和废旧农膜回收处置。2023年，大理市、洱源县农作物秸秆综合利用率均达84％以上，农膜回收率均达83％以上。

4. 加强河道沿线库塘湿地运行管理，确保功能发挥。

5. 强化水质分析和研判。

6. 抓实初期雨水防控工作，尽可能削减死亡水草腐烂分解和雨水冲刷带来的冲击性污染负荷。

二十一、调蓄带农田尾水存在进入洱海风险

督察报告指出：调蓄带调蓄能力、净化能力不足，到雨季时，调蓄带农田尾水存在进入洱海的风险。

责任单位：大理市党委和政府

牵头单位：州水务局

配合单位：州农业农村局、州生态环境局、州洱管局、州住房城乡建设局

整改目标：全面提升农田尾水收集及循环利用能力，牢牢守住不让库塘、调蓄带农田尾水直接进入洱海的底线

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 规划实施调蓄带农田尾水处置配套工程，加快推进莫残溪至黑龙溪片区农田尾水回用示范工程，进一步完善提升海西库塘调蓄带农田尾水处置能力。

2. 清理沟渠排口，疏通沟渠水系，确保沟渠与库塘、调蓄带的有效连通，将农田尾水引入库塘、调蓄带，做到应收尽收，充分发挥库塘、调蓄带截蓄净化功能。同时加大对春耕生产尾水的循环回灌利用，确保不直排洱海。

3. 强化库塘调蓄带水质监测和分析，结合农灌沟渠和回用泵站的实际运行调度情况，核算库塘调蓄带尾水来水和出流情况，算清水帐，计算尾水回用率，科学评价回用比例，为海西片区调蓄带尾水处置决策提供基础支撑。

4. 以农村人居环境整治和“三清洁”专项行动为抓手，重点围绕调蓄带、库塘、湿地等，强化初期雨水防控。加强对海西库塘、调蓄带的“雨前清污—雨中应急—雨后整改”初期雨水冲击性污染负荷全过程防控。

5. 加快推进海西片区截污体系应急保障工程，提高海西片区污水处理厂尾水转输能力，为库塘、调蓄带高浓尾水应急转输提供保障。

二十二、资金保障水平与洱海保护治理资金需求间矛盾突出

督察报告指出：当前洱海保护治理负债高，州级和县（市）财力难以支撑，资金保障水平与洱海保护治理资金需求间矛盾突出。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州财政局

配合单位：州洱管局、州生态环境局、州自然资源和规划局、州住房城乡建设局、州水务局、州农业农村局、州林草局

整改目标：压实责任，积极争取，合理统筹，加大洱海保护治理资金投入

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 压实各级各部门偿债责任，有效防范和化解政府债务风险。

2. 积极争取中央和省级水污染防治专项、重点流域生态保护修复、生态环境专项、生态功能区转移支付等专项资金用于洱海保护治理。

3. 合理统筹整合州、县（市）资金投入洱海保护治理。

4. 督促指导大理市和洱源县认真开展PPP项目全生命周期绩效管理工作，完善PPP项目绩效付费考核机制，加大污水处理费等使用者付费征收力度，确保应收尽收，切实缓解政府付费压力。

二十三、洱海流域截污治污效能不充分

督察报告指出：洱海流域截污治污体系运行管理精准度不足，存在雨季管网冒井、溢流、“超载运行”等问题。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州生态环境局、州发展改革委、州自然资源和规划局、州交警支队

整改目标：加强洱海流域截污治污体系提升建设和运行管理，提高截污治污体系运行效能，杜绝雨季污水冒井、溢流，到2025年年底，洱海流域6座城市（县城）污水处理厂化学需氧量进水浓度稳定达到200毫克/升以上。

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 推进洱海流域城市（县城、镇区）雨污分流改造，完成大理经济技术开发区雨污混接点1803处（其中雨水接入污水管处、污水接入雨水管961处）改造、管网缺陷点4180个改造；排查整治上关镇、大理镇清水入污水管的点位，挤出污水管网系统中清水。

2. 全面排查、提升完善洱海流域城镇污水收集管网，开展洱海流域城镇排水专项整治，强化污水收集规范化管理，不断提高进厂污水COD浓度。

3. 全面排查村庄农户庭院排水情况、村落污水管网、村落污水收集处理设施等村落生活污水治理情况，形成数字化“户卡”、“村卡”问题清单，因地制宜、因村施策开展分类整改。

二十四、洱海流域畜禽养殖管控不到位

督察报告指出：部分区域畜禽污水直接入管导致污水处理厂进水口瞬时浓度激增。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州农业农村局、州住房城乡建设局

整改目标：加强畜禽规模养殖场监督管理，确保养殖废水稳定达标排放；继续推进畜禽粪污资源化利用，每年收集处理畜禽粪污14万吨以上

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 进一步巩固洱海流域畜禽养殖禁养限养成果，摸清建设底数和环保设施建设、运行情况，督促企业污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

2. 加强畜禽粪污资源化利用工作，依托有机肥生产企业每年收集处理畜禽粪污14万吨以上。

3. 严格执行建设项目环境影响评价，把好项目准入关；加大环境监管执法力度，重点检查粪污处理设施运行及排污情况；依法查处无证排污、超标排污等环境违法行为。

二十五、洱海流域水资源配置不够高效

督察报告指出：水资源配置不够高效，流域内水资源循环利用体系建设滞后，再生水尚未开辟为流域“第二水源”。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州水务局

配合单位：州农业农村局、州住房城乡建设局

整改目标：不断优化水资源配置，大力推行节约用水，切实降低水资源开发利用率，到2025年，大理市、洱源县农田灌溉水利用系数分别达0.54、0.5，万元GDP用水量比2020年分别下降18％、17％，万元工业增加值用水量比2020年下降16％，城市公共管网漏损率控制在10％以内

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 严格执行《洱海流域及其周边地区水资源配置规划》，加快推进桃源水库等水资源配置工程，强化水资源合理高效利用。

2. 严格执行最严格水资源管理制度，严格取用水管理，加快推进节水型社会建设，推进水资源节约和高效利用。

3. 加强城市管网漏水检测和维修，实施城市供水管网改造升级，降低城市供水管网漏损率。

4. 加大城市污水处理厂尾水利用。

5. 加大高效节水灌溉项目建设，强化农业灌溉用水精细化管理。

二十六、洱海流域污水处理厂尾水、农田退水、库塘调蓄带低污染水利用率不高

督察报告指出：对污水处理厂尾水、农田退水、库塘调蓄带低污染水的综合调度利用不到位，流域清水疏导机制还有短板，流域健康水循环体系尚未形成。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州水务局

配合单位：州住房城乡建设局、州农业农村局、州生态环境局、州洱管局

整改目标：提高低污染水回用率，增加入湖清水量，促进水资源优化配置

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 优先高效使用城市污水处理厂尾水，用于绿化灌溉，杜绝进入河道沟渠、调蓄带。

2. 全面加强田间生产末端计划用水、管水控水工作，循环利用农田退水，增强洱海流域内农田尾水的综合调度利用能力。

3. 加快完成大理市莫残溪至黑龙溪片区农田尾水回用示范工程，增强调蓄带蓄水调度利用能力。

二十七、洱海水生态系统敏感、脆弱，修复难度大，水生态系统变化对水质影响的基础研究能力不足

督察报告指出：洱海水生态修复任重道远，水生态系统敏感、脆弱，修复难度大，水生态系统变化对水质影响的基础研究能力不足。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州洱管局

配合单位：州生态环境局

整改目标：强化基础研究，促进洱海水生态系统修复

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 对洱海水生态系统开展调查，进一步摸清现状，找准生态系统演变趋势，为水生态修复提供技术支撑。

2. 开展湖内水生植被恢复种植、鱼类增殖放流和生态调控工作，促进洱海水生态系统修复。

3. 针对藻类结构复杂多变、防控压力大等问题，加大科研力度，组织专题调研和专家分析研判，提出相应的对策措施建议。

二十八、洱海流域湿地管理维护不到位

督察报告指出：洱海流域建成湿地不同程度地存在水路不畅、基础设施老旧、水资源分配不合理、外来入侵物种蔓延、植物残体沉积打捞不及时等问题，影响湿地功能和作用的发挥。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州林草局

配合单位：州洱管局、州发展改革委、苍洱自然保护区管理局

整改目标：推进退化湿地生态保护修复，强化湿地开发利用的监督管理，推进退化湿地修复和外来入侵物种防控，进一步提升洱海流域湿地生态服务功能

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 加大项目资金争取力度。积极向上争取湿地与恢复项目资金，对生态服务功能退化湿地采取水路沟通、水生植物优化、鸟类生境修复等措施，进一步提升湿地生态服务功能。

2. 持续开展冬季水生植物收割专项工作，对洱海湖区、湖滨带及滩地死亡水生植物进行收割清理，清除植物残体，降低其腐解带来的污染。

二十九、“三库连通”工程调度管理有差距

督察报告指出：“三库连通”工程通水后，对洱海补水的调度时间及调度量未充分考虑对弥苴河水生态影响，部分河段旱季出现断流。

责任单位：大理市、洱源县党委和政府

牵头单位：州水务局

配合单位：州委编办、州洱管局

整改目标：提升“三库连通”工程调度管理的科学化、规范化、制度化

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 明确承担“三库连通”管理运行职责的机构，尽快对“三库连通”实施科学有效管理。

2. 根据洱海水质、气象等变化情况，科学制定“三库连通”工程年度水资源调度方案。

三十、污水管网建设整体滞后

督察报告指出：全州12县（市）污水管网建设整体滞后，不同程度存在老旧城区、城中村、城乡结合部污水管网未接入城市排水管网，污水收集存在盲区，治污不截污等问题。

责任单位：各县（市）党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州发展改革委、州生态环境局、州自然资源和规划局、州交警支队

整改目标：加快全州12县（市）城市（县城）建成区生活污水收集管网建设，到2025年年底，全面消除城市（县城）建成区污水管网空白区，实现城市（县城）建成区生活污水收集管网全覆盖

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 开展城市（县城）建成区排水管网排查工作，2023年8月底前完成城市（县城）建成区排水管网空白区排查工作，查清排水管网基本情况，绘制城市（县城）建成区排水管网“一张网”。

2. 各县（市）根据排查情况，制定城市（县城）建成区排水管网空白区补齐建设方案和年度实施计划，并按期完成年度建设任务，实现城市（县城）建成区生活污水全收集、全处理。

3. 永平县、漾濞县、剑川县、宾川县、云龙县5个县，到2024年年底全面消除13个、2.18平方公里管网空白区，实现城市（县城）建成区生活污水收集管网全覆盖。

三十一、城镇生活污水处理厂进水浓度低

督察报告指出：2022年1—9月全州12县（市）16座城镇生活污水处理厂进水生化需氧量平均浓度为71毫克/升。

责任单位：各县（市）党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州发展改革委、州生态环境局、州自然资源和规划局、州交警支队

整改目标：到2025年年底，全州16座城市（县城）污水处理厂进水BOD浓度高于100毫克/升占比达到90％以上

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 各县（市）认真研究分析造成进厂污水BOD浓度低的原因，按照“一厂一策”的方式，科学制定城市（县城）污水处理厂进水浓度提升工作实施方案，扎实推进污水提质增效工作。

2. 各县（市）、大理经济技术开发区制定排水专项整治工作实施方案，全面开展排水专项整治，实现排水规范化管理。

3. 各县（市）、大理经济技术开发区根据城市（县城）建成区排水管网排查情况，加快推进城市（县城）建成区污水收集管建设，加快推进城市（县城）雨污分流改造，不断提高进厂污水BOD浓度。

三十二、部分县城污水处理厂进水浓度波动大

督察报告指出：部分县城污水处理厂进水生化需氧量浓度波动大，城区管网错接、漏接、雨污混流现象未得到根治。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州发展改革委、州生态环境局、州自然资源和规划局、州交警支队

整改目标：到2025年年底，全州县城污处理厂进水BOD浓度高于100mg/L占比达到90％

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 加强县城污水处理厂运营管理，提高污水处理厂运行效能。

2. 制定县城排水专项整治工作实施方案，全面开展县城排水专项整治，规范排水许可管理。

3. 全面排查县城建成区污水管网错接、漏接，加快推进县城建成区污水收集管网建设和雨污分流改造，提升管网收集效能。

三十三、祥云县城乡结合部污水收集管网不完善

督察报告指出：祥云县城乡结合部部分区域未建设污水收集管网，部分农户私取污水灌溉现象普遍。

责任单位：祥云县党委和政府

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州水务局、州农业农村局、州生态环境局

整改目标：完善祥云县城乡结合部污水收集管网，防止农户私取污水灌溉现象

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 开展祥云县城乡结合部污水管网排查，摸清城乡结合部污水收集管网建设情况。

2. 统筹城市更新、老旧小区改造以及地下管网老化更新改造项目，分批分区新建、完善城乡结合部污水管网，进一步消除城乡结合部污水管网空白区域。

3. 强化宣传教育，加强日常管理，防止农户取用污水灌溉。

三十四、城市（县城）地下管网普查工作推进缓慢

督察报告指出：城市（县城）地下管网普查工作推进缓慢。

责任单位：各县（市）党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州发展改革委、州生态环境局、州自然资源和规划局、州交警支队

整改目标：完成城市（县城）排水管网排查工作

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 开展城市（县城）建成区排水管网排查工作，摸清城市（县城）建成区排水管网底数。

2. 形成排查成果，绘制城市（县城）建成区排水管网“一张图”。

三十五、祥云县城镇生活垃圾填埋场配套设施不完善，管理不规范

督察报告指出：祥云县垃圾填埋场停运后由于投入管理不到位，填埋场未规范封场。祥云县云南驿镇垃圾填埋场渗滤液处理站基本丧失污水处理功能。

责任单位：祥云县党委和政府

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州发展改革委、州生态环境局

整改目标：加强祥云县生活垃圾填埋场、云南驿镇生活垃圾填埋场管理，规范处理渗滤液，消除环境风险隐患

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 2023年5月底完成云南驿镇生活垃圾填埋场渗滤液处理站问题整改，加强渗滤液处理站运行管理，确保渗滤液处理站正常运转并达到设计处理规模要求。

2. 加强祥云县生活垃圾填埋场和云南驿镇生活垃圾填埋场渗滤液管控，与祥云盛运环保电力有限公司达成协议，将垃圾填埋场渗滤液运至该公司垃圾焚烧发电厂的渗滤液处理站进行应急处理。

三十六、鹤庆县垃圾填埋场环境风险突出

督察报告指出：鹤庆县垃圾填埋场渗滤液库容19000方，目前存量约13000方，存在环境风险隐患。

责任单位：鹤庆县党委和政府

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州生态环境局

整改目标：加快渗滤液处理，消除环境风险

整改时限：2023年6月30日

整改措施：

1. 制订应急预案，采取渗滤液库容预警管理，降低库容液位，及时消除环境风险隐患。

2. 建设日处理渗滤液进水200吨、产水不低于70％的渗滤液处理站一座，加强日常运维管理，确保渗滤液收集池安全运行。

三十七、垃圾区域协同处置落实不到位

督察报告指出：垃圾区域协同处置落实不到位，已建成2个垃圾焚烧发电厂和2个协同处置水泥厂，由于运输和处理成本较高等问题，巍山县未按区域协同处置协议将生活垃圾转运至大理三峰生活垃圾焚烧发电厂处置，漾濞县和洱源县实际转运量与协议供应量有较大差距。

责任单位：巍山县、漾濞县、洱源县党委和政府

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州生态环境局

整改目标：强化垃圾区域协同处置，将巍山县、漾濞县、洱源县生活垃圾转运至大理三峰生活垃圾焚烧发电厂处置

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 巍山县落实区域协同处置协议，2024年12月底前将生活垃圾转运至大理三峰生活垃圾焚烧发电厂处置。

2. 漾濞县、洱源县加大生活垃圾转运力度，落实协议供应量。

三十八、农村“两污”治理推进不平衡

督察报告指出：目前洱海流域内乡镇村庄生活污水收集已基本实现覆盖，但流域外仍处于较低水平。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州农业农村局、州住房城乡建设局、州乡村振兴局

整改目标：洱海流域外农村生活污水行政村治理率达32％，农村生活污水行政村收集处理率达7％

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 摸清底数，压实责任。全面系统排查县域内农村污水治理现状，摸清底数，动态建立农村污水治理情况，查找存在问题，分析原因，细化措施，压实责任，定期调度。

2. 因地制宜，梯次推进。严格落实《县域农村生活污水治理专项规划》，按照农村生活污水治理统一规划、统一建设、统一管理的要求，因地制宜，突出重点，梯次推进治理。

3. 典型引路，精准施策。充分学习借鉴福建省福州市、云南省楚雄州牟定县等地农村生活污水治理先进经验，将农村厕所革命与生活污水治理有机衔接，分区分类，精准施策，积极推广适宜农村户厕粪污分散处理、集中处理与纳入污水管网统一处理等模式，鼓励联户、联村、村镇一体治理，逐步推动厕所粪污就近就便消纳、资源化利用。

4. 建管并重，狠抓落实。加强农村生活污水的收集处理和日常管理，强化运行设施管理，确保农村生活污水应收尽收；加强水质监测，落实运维责任，提升治理效果。

三十九、乡镇污水管网建设滞后

督察报告指出：除大理市、洱源县外，其余10个县的乡镇生活污水收集设施覆盖率平均仅为44％。宾川县力角镇、祥云县下庄镇等虽已建有污水处理设施，但管网建设不配套。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州发展改革委、州生态环境局

整改目标：到2025年年底，全州12县（市）乡镇（镇区）生活污水处理设施覆盖率达到70％以上

整改时限：2025年12月31日

整改措施：

1. 各县（市）完成辖区乡镇（镇区）污水管网及污水处理设施调查工作，建立辖区乡镇（镇区）污水收集处理设施体系“一张图”。

2. 各县（市）按照“一镇一策”的原则，科学制定乡镇（镇区）截污治污体系（厂、管、网）建设实施方案，明确年度建设任务，全面推进乡镇（镇区）截污治污体系建设。

3. 加快推进巍山县大仓永建和庙街污水处理厂建设，加快推进永平县龙门乡、厂街乡和水泄乡污水处理站建设，加快推进南涧县宝华和公郎污水处理厂建设。

4. 宾川县、祥云县分别制定力角镇、下庄镇镇区管网建设实施方案，加快推进2个镇的截污治污体系建设，确保2024年年底完成管网建设任务。

四十、剑川、祥云2个县未出台《农村生活污水处理设施管理办法》

督察报告指出：各县（市）应于2022年年底前出台《农村生活污水处理设施管理办法》，剑川、祥云等2个县还未印发。

责任单位：剑川县、祥云县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州农业农村局

整改目标：出台《农村生活污水处理设施管理办法》

整改时限：2023年6月30日

整改措施：剑川、祥云2县制定出台《农村生活污水处理设施管理办法》

四十一、园区环境风险突出

督察报告指出：部分开发区水环境安全风险大，园区招商产业类型与环境基础设施匹配度不足，园区集中污水处理设施多用于处理生活污水。

责任单位：祥云县、弥渡县、洱源县、鹤庆县、宾川县党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州发展改革委

配合单位：州工业和信息化局、州生态环境局、州住房城乡建设局、州商务局

整改目标：加快完善开发区污水处理体系，加快推进园区废水达标排放

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 坚持规划引领。加快推进开发区总体规划、规划环评审批工作，严格按产业园区总体规划集中布局发展产业。

2. 分类指导，做好监管。按照“谁污染谁治理”原则，督促开发区各企业做好污水处理工作，严格达标排放，联网在线监测。按片区、按企业类型等开展分类指导、分类管理，以商贸、农产业加工等为主的片区和企业产生的生产废水，经预处理达标后可排入园区生活污水集中处理或城市污水处理厂集中处理；以工贸为主的片区和企业产生的生产废水，经企业自建污水厂处理或园区统一集中处理达标后，进行循环利用，不外排。严格落实排污许可制度，化解降低区域水环境风险。

3. 加快污水处理设施建设。严格执行园区详规，加大环保措施力度，土地开发整理坚持“先地下再地上”原则，优先建设排污管网。指导开发区加强污水处理设施、污水管网等环保基础设施的建设，落实园区雨污分流、工业废水集中处理、循环利用。加快祥云经济技术开发区北片区污水处理厂项目、大理经济技术开发区先进装备制造产业园污水处理厂二期（一阶段2万吨/d）、弥渡长坡岭片区污水集中处理厂二期（1.5万吨/d）等重点环保项目的建设。

四十二、大理经济技术开发区再生水回用率低

督察报告指出：大理经开区再生水利用设施覆盖度有限，再生水回用率低，增加了南干渠的尾水输送压力。

责任单位：大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州住房城乡建设局

配合单位：州发展改革委、州生态环境局、州自然资源和规划局、州交警支队、州工业和信息化局

整改目标：进一步提高大理经济技术开发区再生水回用率

整改时限：2024年12月31日

整改措施：

1. 完成大理经济技术开发区天井污水处理厂及再生水利用系统配套工程建设，进一步完善大理经济技术开发区再生水利用管网设施。

2. 加大再生水回用力度，减轻南干渠的尾水输送压力。

四十三、开发区管理机构配置不合理

督察报告指出：各开发区缺少从事生态环境保护工作的人员，对园区环境基础设施建设、环境问题研判的能力不足。

责任单位：祥云县、弥渡县、洱源县、鹤庆县、宾川县党委和政府，大理经济技术开发区党工委、管委会

牵头单位：州委编办

配合单位：州发展改革委、州生态环境局、州住房城乡建设局、州工业和信息化局、州商务局

整改目标：规范开发区管理机构设置，明确生态环境保护责任，完善园区环保基础设施，确保园区环境安全

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 规范开发区管理机构设置，明确开发区管委会负责对园区内生产经营单位的生态环境保护工作进行监督检查，协助行业主管部门、生态环境部门依法履行生态环境保护相关监督管理职责。

2. 在开发区管委会内设机构中明确具体承担园区生态环境保护监督检查职责的部门，配备相应从事生态环境保护工作人员。

3. 建立健全园区生态环境保护监管机制，加强人员培训，提升生态环境保护监管能力。完善园区环保基础设施，加强环保设施设备日常运行管理，确保环保基础设施正常运行和园区环境安全。

四十四、2020年长江经济带生态环境突出问题整改滞后

督察报告指出：长江经济带生态环境问题排查、整治、成效巩固工作还需加强。

责任单位：大理市、漾濞县、剑川县、鹤庆县党委和政府

牵头单位：州发展改革委

配合单位：州住房城乡建设局、州能源局、州生态环境局、州林草局、州文化和旅游局、州市场监管局、苍洱自然保护区管理局

整改目标：完成2020年长江经济带生态环境突出问题整改验收销号，确保问题整改到位，杜绝问题反弹

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 加大2020年长江经济带生态环境突出问题整改销号力度，确保2020年长江经济带生态环境突出问题交办的5个问题彻底全面完成整改。

2. 建立长效运维机制，安排专人负责大双沟流域畜禽养殖尾水复合式人工湿地管理。采取及时收割清理湿地植物残体、打捞水面漂浮杂物、补植补种沉水植物、清淤塘底泥沙以及完善湿地微曝气单元设施提高水体溶解氧含量等方式，确保湿地出水水质明显改善，杜绝整改销号问题反弹。

四十五、2021年云南省长江经济带警示片指出祥云经济技术开发区环境问题整改不到位

督察报告指出：2021年云南省长江经济带警示片指出祥云经济技术开发区聚集着众多工矿企业，生产、生活废水直接排进园区雨水沟，存在环境污染风险隐患。督察发现祥云经济技术开发区集中式污水处理厂至今未建成，仍然依托园区企业现有处理设施进行整改。

责任单位：祥云县党委和政府

牵头单位：州商务局

配合单位：州工业和信息化局、州生态环境局、州发展改革委、州住房城乡建设局

整改目标：完善园区污水处理系统，强化涉重企业监管，规范涉重物料堆存、转运，加快园区污水处理厂建设投运，减轻雨水收集池污染负荷

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 加快推进祥云经济技术开发区总体规划（修编）、规划环保审批工作，优化园区产业布局，规范入园项目。

2. 加强涉重企业监管，规范涉重物料贮存、装卸、转运，强化超限超载治理，督促企业对物料运输车辆清洗，严格落实李子园渣库环境风险管控措施，加快渣库暂存渣的资源回收利用，实行减量化处理，防止涉重物料扬散对园区环境造成污染。

3. 加快园区雨污分流管网、污水处理厂、中水回用系统等基础设施建设，力争在2023年5月底完成污水处理厂建设投运，对园区70万立方米雨水收集池开展综合治理，建立完善企业污水入网监管制度，杜绝生产废水、生活污水直排，遏止园区水环境变差趋势。

4. 加快推进长江经济带警示片披露问题整改，全面完成验收销号工作。

四十六、历史遗留废弃露天矿山生态修复滞后

督察报告指出：第二轮中央生态环境保护督察指出的“云南省历史遗留废弃露天矿山生态修复滞后”问题整改工作需加快推进。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州自然资源和规划局

配合单位：州林草局、州生态环境局、州水务局、州农业农村局、州财政局

整改目标：完成县（市）历史遗留废弃矿山生态修复实施方案编制，加快推进重点区域历史遗留矿山生态修复项目实施，历史遗留废弃矿山生态修复工作取得积极成效

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 按照省自然资源厅《关于统筹推进历史遗留矿山生态修复工作的通知》（云自然资修复〔2022〕700号）部署要求，强化历史遗留矿山核查数据成果运用，压实责任，强力推进，2023年6月底前完成县（市）历史遗留废弃矿山生态修复方案编制及优化调整工作。

2. 加快推进重点区域生态修复项目实施。2022年12月底前完成青藏高原东南缘历史遗留矿山生态修复项目建设及验收工作；2023年12月底前完成九湖流域历史遗留矿山生态修复项目建设及验收工作。

四十七、大瑞铁路漾濞1号隧道进口弃渣场复垦效果不明显

督察报告指出：漾濞县平坡村沟头箐小组大瑞铁路漾濞1号隧道进口弃渣场未按复垦方案时限完成复垦工作，复垦效果不明显。

责任单位：漾濞县党委和政府

牵头单位：州自然资源和规划局

配合单位：州交通运输局、州林草局、苍洱自然保护区管理局

整改目标：按照复垦方案完成复垦工作，确保复垦效果明显

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

及时清运剩余渣土，按照复垦方案完成复垦工作，确保复垦效果明显。

四十八、尾矿库整改工作滞后

督察报告指出：尾矿库整改工作滞后，应于2022年11月前完成整治的15座尾矿库中，目前仅5座完成整治。

责任单位：祥云县、弥渡县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州应急局、州工业和信息化局

整改目标：加快推进30座尾矿库整治并验收

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 制定洱源县象鼻山钛矿尾矿库闭库工作方案，按期完成整改；强化摸排，按尾矿库整治要求完善尾矿库地下水监测井建设并定期开展监测工作。

2. 梳理全州尾矿库生态环境治理情况，完善整治清单，细化整治措施，压实责任，限期完成整治并验收。

3. 云龙县督促指导中和实业有限责任公司加快5号尾矿库环境问题整治，2023年12月31日前完成5号尾矿库应急处置工程并验收；加强水质监测，杜绝5号尾矿库尾水渗滤液超标直排沘江。

四十九、重金属污染防治推进缓慢

督察报告指出：重金属污染防治推进缓慢，第二轮中央生态环境保护督察指出，全省部分涉重金属废渣堆存点位风险管控不到位，大理州还有15个正在整改。

责任单位：漾濞县、祥云县、弥渡县、永平县、云龙县、剑川县、鹤庆县党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州工业和信息化局、州应急局

整改目标：加快推进30个废渣堆存点整改并验收销号

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 梳理全州30个废渣堆存点生态环境治理情况，完善清单，细化措施，压实责任，强力推进整治工作。

2. 开展涉重金属废渣堆存点环境风险评估及污染治理成效复核，根据环境风险大小，区分轻重缓急，集中攻坚，重点抓好环境风险隐患管控不到位的堆存点。

3. 依据环境风险评估和污染治理成效复核结果，对未完成整治的堆存点按“一点一策”加快推进整治工作；对已完成整治的堆存点，进一步巩固整治成效。

五十、集中式饮用水水源地水质安全不容忽视

督察报告指出：部分县（市）县城为单一水源供水，抗风险能力较差，2021年千吨万人水源水质达标率为93.3%，集中式饮用水水源地环境管理工作有待加强。

责任单位：各县（市）党委和政府

牵头单位：州生态环境局

配合单位：州水务局、州住房城乡建设局、州农业农村局

整改目标：集中式饮用水水源地水质安全进一步提升

整改时限：2023年12月31日

整改措施：

1. 加快单一县级水源供水县的备用（应急）水源地规划建设，提高供水安全性和保障程度。

2. 着力改善不达标水源地水质。针对2021年不达标的地级、县级及千吨万人饮用水水源地，分别制定实施水质达标方案，确保水质达标。

3. 推进饮用水水源地规范化建设和饮用水水源地安全保障达标建设，切实提升集中式饮用水水源地环境管理水平。